**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

**ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 91/31.03.2022**

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

**Extindere rețea de apă în Zona Bercu Roșu, str Frasinului, Mun. Satu Mare, județul Satu Mare**

Elaborator: S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Proiect nr.: 38-1/2021

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, str. Frasinului

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

Valoarea totală a investiției : 58.401,00 lei (cu TVA)

din care

construcții-montaj : 50.396,50 lei (cu TVA)

utilaje cu montaj: 0 lei

Lucrarea se încadrează în grupa a III-a.

**Durata de realizare a investiției**: 3 luni

**Capacități:**

- conducta de apă HDPE 110 mm cu o lungime totală de 470 ml.

- hidrant de incendiu suprateran 1 buc

- cămin de vane la schimbarea de direcție/trecere la alt diametru/intersecție de rețea - 1 buc

**Finanţarea obiectivului:** din fondul de intreţinere, înlocuire şi dezvoltare, IID.

Valorile , includ TVA şi se vor reactualiza potrivit normelor in vigoare.

**PRIMAR**

 Kereskényi Gábor

**Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 ing. Szűcs Zsigmond

Președinte de ședință Secretar general

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex