Anexa nr. 1 la HCL nr. 286/28.09.2023

Obiectiv de investiție: **,,PASARELĂ PIETONALĂ ȘI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ ÎN MUNICIPIUL SATU MARE, Județul Satu Mare”**

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

Valoarea totală a investiției: **33.179.624,99 lei fără T.V.A.**

din care:

Construcții – Montaj: **28.948.901,04 lei fără T.V.A.**

Durata de realizare a investiției: 16luni.

* 4 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 12 luni execuție lucrări,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor |  | Șef birou  Ing. Criste Florin |

Vizat spre neschimbare,

Președinte de ședință, Secretar general,