ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 159/23.05.2024

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

**„****Modernizare strada Kaffka Margit, tronson 1 și strada Krudy Gyula, tronson 2”**

Denumirea obiectivului de investiţie: „**Modernizare strada Kaffka Margit, tronson 1 și strada Krudy Gyula, tronson 2**”

Amplasamentul obiectivului: Strada Kaffka Margit – tronson 1 și strada Krudy Gyula tronson 2.

Elaboratorul Studiului de Fezabilitate este S.C. SMART COMPASS S.R.L., în calitate de proiectant general.

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:**

Valoarea totală a investiției: 1.241.053,92 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 882.320,70 lei (fără TVA)

**CAPACITĂȚI TEHNICE:**

* Lungime străzilor - 408 m
* Suprafața părții carosabile - 2468 mp
* Suprafața trotuarelor - 988 mp

Durata de realizare a acestui obiectiv de investiții este estimată la 10 luni.

**Finanţarea obiectivului:** Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

**Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

 Primar, Şef serviciu,

 Kereskényi Gábor ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință, Secretar general,