Anexa nr. 2 la HCL nr.188/12.06.2024

Obiectiv de investiție: **,,*Modernizarea pistei de bicicliști pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul*”**

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROPUȘI PRIN PROIECT :**

Valoarea totală a investiției: **74.682.049,48 lei inclusiv TVA,** din care:

Construcții-Montaj: **46.927.514,17 lei inclusiv TVA**

Durata de realizare a investiției: 17luni.

* 5 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 12 luni execuție lucrări,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMAR  Kereskényi Gábor |  | Șef birou  Ing. Criste Florin |

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință Secretar general