**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare Nr.266/29.08.2024

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie: **„****Modernizare drumul Luncii, Petalelor, Vinului și Afinelor în Municipiul Satu Mare ”**

Denumirea obiectivului de investiţie: „**Modernizare drumul Luncii, Petalelor ,Vinului și Afinelor în Municipiul Satu Mare**”,

Amplasamentul obiectivului: Străzile Luncii, Vinului și Afinelor.

Elaboratorul D.A.L.I. este S.C. ROAD MOND S.R.L., în calitate de proiectant general.

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:**

Valoarea totală a investiției: 3.433.100,38 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 2.946.489,00 lei (fără TVA)

**CAPACITĂȚI TEHNICE:**

* Lungime străzilor - 2.341 m
* Suprafața părții carosabile - 10.428 mp

Durata de realizare a acestui obiectiv de investiții este estimată la 15 luni.

**Finanţarea obiectivului:** Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

**Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

PRIMAR

Kereskényi Gábor

 Șef Serviciu Investiții,

Gospodărire-Întreținere

 ing. Szűcs Zsigmond

 Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință Secretar general