**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

ANEXA

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare

Nr. 43/27.02.2025

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție**,,****Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu “.**

Elaborator: S.C. AMBIENT GROUP S.R.L. Satu Mare

Proiect nr.: 27/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, STR. C. Brâncoveanu nr. 4

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

• Valoarea totală a investiției: 8.066.817,48 lei (fără TVA) /9.593.598,19 lei (cu TVA)

din care construcții-montaj 6.225.901,56 lei (fără TVA) /7.408.822,86 lei (cu TVA)

**Durata de realizare a investiției** : 12 luni

**Capacități:**

În urma refuncţionalizării şi reabilitării propuse rezultă următoarele suprafeţe:

Demisol - 209,10 mp, compus din următoarele încăperi: rezervor incendiu, atelier, magazie, centrală termică, hol, laborator de informatică, sala profesorală, magazie

Parter - 351,25 mp, compus din: centrală semnalizare, clasă, clasă, magazie lapte-corn, grup social profesori, hol, grup social fete, grup social băieți, spațiu recreație

Etaj 1 - 386,70 mp, compus din: mat. Didactic, 5 clase, magazie, hol circulație

Etaj 2 - 386,70 mp, compus din: 4 clase, magazine, hol circulație, spațiu recreație

Aria construită desfăşurată propusă 1.333,75 mp

Aria utilă propusă 1.122,30 mp

**• Finanțarea obiectivului:** Suportată din buget local.

**• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

 **Primar, Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 Kereskényi Gábor ing. Szűcs Zsigmond

 Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință Secretar general

Întocmit Szucs Zsigmond 2 ex