	
	
	


MUNICIPIUL SATU MARE 
Anexa la HCL nr. 231/11.09.2026





Obiectiv de investiție:  ,, Reconversia şi refuncționalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului din Municipiul Satu Mare – Mal Drept”


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE SUNT:

[bookmark: _Hlk166506285]    Valoarea totală a investiției:		23.923.514,50 lei inclusiv TVA, din care:
    Construcții-Montaj:  	             	13.252.104,56 lei inclusiv TVA



DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 

29 luni, din care: 
· 5 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
· 24 luni execuție lucrări.





	PRIMAR
Kereskényi Gábor

	             
	Șef serviciu
Dr. Sveda Andrea



					Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință                                                                                                        Secretar general
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