**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind „Programul de investiţii” al municipiului Satu Mare propus pe anul 2022

în cadrul rectificării BVC al Municipiului Satu Mare

În conformitate cu prevederile legale, Lista obiectivelor de investiţii [ANEXA 2] este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

1. Obiective de investiţii în continuare

- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2022 [multianuale].

1. Obiectivelenoi de investiţii

- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2022

C. Alte cheltuieli de investiţii

ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul2022

ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduriexternenerambursabile)

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

ANEXA 3A – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism ce se achiziţionează în anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

ANEXA 4A – Lista proiectelor tehnicece se achiziţionează în anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

ANEXA 5.1 – Lista mobilierului urban ce se achiziţionează în anul 2022

ANEXA 5A – Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 6– Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul2022

ANEXA 6A– Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2022 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 7 – Lista achizițiilor de imobile pe anul 2022

ANEXA 8 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2023, 2024, 2025 2026 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile

ANEXA 8- Programul de investiţii publice

În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2022 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

**TOTAL FONDURI DE FINANŢARE: 246.124.295 lei**

din care structurate pe surse de finanţare, astfel:

**- BUGET LOCAL 169.723.286 lei**

**- FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 76.401.009 lei**

**- ALTE SURSE: 0 lei**

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2022 în cadrul rectificării de buget, considerăm a fi necesare din următoarele motive:

**ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022**

**Cap. 65 Învăţământ**

**Reabilitareaclădiriiunităţii de învăţământsituată pe stradaWolfenbuttel nr. 6-8**

La solicitarea nr.483/20.07.2022 a executantului SC Euras SRL propunem suplimentarea poziției cu 1.500.000 lei de la 4.000.000 la valoarea de 5.500.000 lei. Înacestsens se alocăsuma de 5.500.000 lei.

**Cap. 70 Locuinţe, serviciişidezvoltarepublică**

**Extinderea iluminatului public in parcarile din cartierele Micro 17, Carpati 1, Carpati 2**

Având în vedere că executarea contractului se află în faza de proiectare, preconizăm că în anul curent se vor executa lucrări în valoare de 1.000.000 de lei, astfel propunem diminuarea valorii cu 1.000.000 lei până la suma de 1.000.000 lei.În acest sens se alocă suma de 1.000.000 lei.

**Cap. 84 Transporturi**

**Largire b-dul L. Blaga, între str. Dorobanților și str. Căprioarei**

Având în vedere că valoarea contractului de lucrări este defalcată pe perioada a 2 ani, propunem diminuarea valorii de la 3.000.000 lei la 2.000.000 lei. În acest sens se alocă suma de 2.000.000 lei.

**Modernizare Strada Grădinarilor**

La solicitarea nr.5.089/01.09.2022 a executantului SC Drum Construct SRL propunem suplimentarea poziției cu 2.000.000 lei de la 2.000.000 la valoarea de 4.000.000 lei. În acest sens se alocă suma de 4.000.000 lei.

**ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)**

**Cap. 84 Transporturi**

**Dezvoltarea infrastructurii de transport public înmunicipiul Satu Mare – Crearea unui sistem de management al traficului inclusive system monitorizare video**

La solicitarea nr.48.965/02.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem suplimentarea poziției cu 600.000 lei de la 900.000 lei, astfel valoarea devine 1.500.000 lei. În acest sens se alocăsuma de 1.500.000 lei.

**ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism**

**Cap. 65 Învăţământ**

**Modernizare corp C2 al liceului Tehnologic Constantin Brâncuși**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 160.650 lei cu 159.650 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Cap. 67 Cultură, recreereşireligie**

**Amenajare parc în zona Noroieni**

Ținând cont că, contractul de realizare a studiului de fezabilitate nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 164.000 lei până la valoarea de 1.000 lei.În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre Dara**

Ținând cont că, contractul de actualizare a studiului de fezabilitate nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 99.000 lei până la valoarea de 1.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe malurile Someșului**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 265200 lei cu 200.000 lei. În acest sens se alocă suma de 65.200 lei.

**Modernizare Parc Urban Vasile Lucaciu**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 36.000 lei cu 35.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Reabilitareaclădirii Hotel Sport, situată pe stradaMileniului, nr.25**

Ținând cont că, contractul de realizare a studiului de fezabilitate nu a fos tsemnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 159.000 lei până la valoarea de 1.000 lei.În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**DALI Modernizare Stadion Olimpia**

Ținând cont că, contractul de realizare a studiului de fezabilitate nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 169.000 lei până la valoarea de 1.000 lei.În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**DALI Modernizare stadion str. Zefirului**

În vederea lansării licitației se alocă suma de 1.000 lei.

**Cap. 70 Locuinţe, serviciişidezvoltarepublică**

**Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Ghe.Lazăr, nr.1, 2, 3**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem eliminarea poziției.

.**Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Cerbului, nr.19**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem eliminarea poziției.

**Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe b-dul Muncii H32 -H34**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem eliminarea poziției.

**Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu - Centru de comandă şi Monitorizare al traficului rutier Str. Petuniei**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem eliminarea poziției.

**Centru multifuncțional de servicii publice strada Porumbeilor nr.1**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 56.000 lei cu 55.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Extindere Parc Industrial Sud**

Ținând cont că, termenul de realizare a studiului de fezabilitate este 12 luni estimăm ca plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 165.000 lei până la valoarea de 1.000 lei.În aces tsens se alocă suma de 1.000 lei.

**Întocmire PUG al municipiului Satu Mare**

Având în vedere faptul că serviciile de realizare a PUG este greoaie estimăm că în anul curent nu se vor efectua plăți, astfel propunem diminuarea valorii cu 300.000 lei până la valoarea de 1.000 lei.În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de Nord-Est, jud. Satu Mare”**

Având în vedere faptul că nu s-a încheiat încă contract de finanțare cu Ministerul Mediului pentru acest obiectiv se impune diminuarea valorii de 161.000 lei cu suma de 111.000 lei. În acest sens se alocă suma de 50.000 lei.

**Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare”**

Având în vedere faptul că nu s-a încheiat încă contract de finanțare cu Ministerul Mediului pentru acest obiectiv se impune diminuarea valorii de 161.000 lei cu suma de 151.000 lei. În acest sens se alocă suma de 10.000 lei.

**Expertiza tehnică la Casa Meșteșugarilor**

Ținând cont că, contractul de realizare a expertizei tehnice nu a fos tsemnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 75.000 lei până la valoarea de 1.000 lei.În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 40.000 lei cu suma de 11.000 lei. Astfel se alocă suma de 29.000 lei

**Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 40.000 lei cu suma de 11.000 lei. Astfel se alocă suma de 29.000 lei

**Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 50.000 lei cu suma de 20.000 lei. Astfel se alocă suma de 30000 lei

**Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 40.000 lei cu suma de 11.000 lei. Astfel se alocă suma de 29.000 lei

**Schimbarea iluminatului public pe strada Ács Alajos**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 50.000 lei cu suma de 21.000 lei. Astfel se alocă suma de 29.000 lei

**Reabilitare conductă de aducțiune apă**

Ținândcontcă, contractul de realizare a studiului de fezabilitate nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 159.000 lei până la valoarea de 1.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Bazin de retenție ape pluviale ”SP Fabricii”**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 160.000 lei cu suma de 85.000 lei. Astfel se alocă suma de 75.000 lei

**Reabilitare colector de canalizare**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 160.000 lei cu suma de 85.000 lei. Astfel se alocă suma de 75.000 lei

**Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în Cartierul ”Micro 16”**

Având în vedere că s-a încheiat contract de prestări servicii la o valoare mai mică decât cel estimat propunem diminuarea valorii de la 160.000 lei cu suma de 95.000 lei. Astfel se alocă suma de 65.000 lei

**Bazin de retenție ape pluviale ”SP Vulturului”**

Având în vedere faptul că nu s-a reușit obținerea terenului pe care urma să se edifice bazinul de retenție propunem eliminarea poziției.

**Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania**

După efectuarea unui studiu de piață, s-a constatat că valoarea estimată a unui contract pentru acest obiectiv este de 40.000 lei, astfel propunem diminuarea valorii de 170.000 lei cu suma de 130.000 lei. În acest sens se alocă suma de 40.000 lei.

**Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de b-dul Lucian Blaga - str.Alecu Russo - str.Fântânele - str.Ambudului și cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui**

Având în vedere că **Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de b-dul Lucian Blaga - str.Alecu Russo - str.Fântânele - str.Ambudului** se realizează printr-un alt proiect propunem modificarea titlului în **Extinderea iluminatului public în cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui** și diminuarea valorii de 81.000 lei cu suma de 31.000 lei. În acest sens se alocă suma de 50.000 lei.

**Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Proiectantului S1**

Dintr-o eroare la rectificările anterioare s-a eliminat această poziție. Datorită faptului că suma aferentă acestui obiectiv era plătită este necesară reîntroducerea poziției. În acest sens se alocă suma de 23.800 lei.

**Reabilitare termică la blocurile de locuinţe I.C. Brătianu, nr.5**

Dintr-o eroare la rectificările anterioare s-a eliminat această poziție. Datorită faptului că suma aferentă acestui obiectiv era plătită este necesară reîntroducerea poziției. În acest sens se alocă suma de 23.800 lei.

**Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Păulești, nr.3, bl.6**

Dintr-o eroare la rectificările anterioare s-a eliminat această poziție. Datorită faptului că suma aferentă acestui obiectiv era plătită este necesară reîntroducerea poziției. În acest sens se alocă suma de 23.800 lei.

**Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Codrului CC3 - CC5**

Dintr-o eroare la rectificările anterioare s-a eliminat această poziție. Datorită faptului că suma aferentă acestui obiectiv era plătită este necesară reîntroducerea poziției. În acest sens se alocă suma de 23.800 lei.

**CAP 84 Transporturi**

**Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Burdea**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 39.000 lei cu 38.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Studiu de opotunitate digitalizare parcări Municipiul Satu Mare**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 149.000 lei cu 148.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Coridor de mobilitate Strada Aurel Vlaicu**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 149.000 lei cu 148.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Coridor de mobilitate b-dul Lucian Blaga**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 149.000 lei cu 148.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Coridor de mobilitate Strada Botizului**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 149.000 lei cu 148.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Coridor de mobilitate b-dul Cloșca**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 149.000 lei cu 148.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Actualizare DALI “Modernizarea pistei de biciclete POD GOLESCU şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Crinul”**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 157.000 lei cu 156.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu -Staţie intermodală Bdul. Lucian Blaga- Str. Vulturului/Str. Crângului**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem eliminarea poziției.

**Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu - Staţie intermodală Drumul Careiului- Str. Oituz**

La solicitarea nr.48919/01.09.2022 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte propunem diminuarea sumei de 228.000 lei cu 227.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Modernizare strada Stupilor**

Ținând cont că, contractul de realizare a studiului de fezabilitate nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 49.000 lei până la valoarea de 1.000 lei.În aces tsens se alocă suma de 1.000 lei.

**Modernizare DJ 194 în Sătmărel**

Ținând cont că, contractul de realizare a studiului de fezabilitate nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 169.000 lei până la valoarea de 1.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Modernizarea stăzilor Iza și Lebedei**

Având în vedere că nu se poate asigura condițiile geometrice necesare unei străzi se propune eliminarea poziției.

**Modernizare strada Kaffka Marghit, tronson 2**

După efectuarea unui studiu de piață, s-a constatat că valoarea estimată a unui contract pentru acest obiectiv este de 40.000 lei, astfel propunem diminuarea valorii de 100.000 lei cu suma de 50.000 lei. În acest sens se alocă suma de 50.000 lei.

**Studiu de coexistență pentru obiectivul de investiții ”** **Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2”**

Având în vedere că Electrica solicită un studiu de coexistență în vederea eliberării avizului de amplasament la obiectivul de investiție Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 2 prounem alocarea sumei de 40.000 lei.

**ANEXA 4 – Lista proiectelortehnice**

**Cap. 65Cultură, recreereşireligie**

**Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu”**

Ținând cont că, contractul de realizare a proiectului tehnic nu a fos tsemnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 95.000 lei până la valoarea de 1.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Mansardare imobil situat pe str.Constatin Brâncoveanu, nr.6**

La solicitarea nr. 49.024/02.09.2022 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ propunem eliminarea poziției.

**Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică**

**Iluminat ornamental pentru lăcașurile de cult din Municipiul Satu Mare**

Ținând cont că, contractul de realizare a proiectului tehnic nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem diminuarea valorii cu 61.000 lei până la valoarea de 1.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**ANEXA 5 – Lista dotărilor independente**

**Cap. 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe**

**Autoturism hybrid nepoluant**

La solicitarea nr.47077/24.08.2022 a Serviciului Administrativ și Protocol propunem schimbarea titlului din Autoturism electric hybrid în autoturism hybrid nepoluant și datorită.termenelor de livrare mari propunem diminuarea valorii de 175.000 lei cu suma de 174.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Autoutilitară**

Datorită.termenelor de livrare mari propunem diminuarea valorii de 150.000 lei cu suma de 149.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Autoturism**

Datorită.termenelor de livrare mari propunem diminuarea valorii de 270.000 lei cu suma de 267.000 lei. În acest sens se alocă suma de 3.000 lei.

**Sistemalarmareîncaz de incendiu**

La solicitarea nr.47077/24.08.2022 a Serviciului Administrativ și Protocol propunem suplimentarea sumei de 15.000 lei până la valoarea de 20.000 lei.. În acest sens se alocă suma de 20.000 lei.

**Cap. 65 Învăţământ**

**Construcție modular provizorie – containere la Școala Gimnazială Grigore Moisil Satu Mare**

La solicitarea nr.49.024/02.09.2022 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ propunem eliminarea poziției.

**Instalare system antiefracție și sisteme de supraveghere video la obiectivul de pe str. 24 Ianuarie nr. 1**

La solicitarea nr.49.024/02.09.2022 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ propunem alocarea sumei de 26.100 lei. În acest sens se alocă suma de 26.100 lei.

**Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică**

**Mobilier Urban**

Având în vedere că nu estimăm achiziții de mobilier urban peste valoarea de 141.000 lei, propunem diminuarea sumei de 241.000 lei cu 100.000 lei. În acest sens se alocă suma de 141.000 lei.

**Ansamblu de corturi industrial**

Având în vedere că încă nu s-a lansat licitați apentru achiziția produselor nu estimăm că vom ajuge la plată în anul curent, astfel propunem diminuarea sumei de 1.800.000 lei cu 1.799.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Utilaj multifuncțional tip tractor**

Având în vedere că încă nu s-a lansat licitația pentru achiziția produsului nu estimăm că vom ajuge la plată în anul curent, astfel propunem diminuarea sumei de 475.000 lei cu 474.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

**Dotare teren de joacă b-dul Muncii M16**

Având în vedere oportunitatea depunerii unor proiecte de finanțare terenuri de joacă prin PNRR se propune eliminarea poziției.

**Dotare teren de joacăAleeaMilcov 1**

Având în vedere oportunitatea depunerii unor proiecte de finanțare terenuri de joacă prin PNRR se propune eliminarea poziției.

**Dotare teren de joacă Aleea Milcov 2**

Având în vedere oportunitatea depunerii unor proiecte de finanțare terenuri de joacă prin PNRR se propune eliminarea poziției.

**Dotare teren de joacă str. Bobocului - str. Belșugului**

Având în vedere oportunitatea depunerii unor proiecte de finanțare terenuri de joacă prin PNRR se propune eliminarea poziției.

**ANEXA 6 LISTA lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2022**

**Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică**

**Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public pe strada Fluturilor**

Ținând cont că, contractul de servicii de dirigenție de șantier nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea înAnexa 8 Programul multianual de investiții.

**Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Fluturilor**

Ținând cont că, contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea în Anexa 8 Programul multianual de investiții.

**Servicii de dirigenţie de şantier pentru Iluminat ornamental pentru lăcașurile de cult din Municipiul Satu Mare**

Ținând cont că, contractul de servicii de dirigenție de șantier nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea în Anexa 8 Programul multianual de investiții.

**Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Iluminat ornamental pentru lăcașurile de cult din Municipiul Satu Mare**

Ținând cont că, contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea în Anexa 8 Programul multianual de investiții.

**Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de str.Oituz, str. Prahovei și AleeaMilcov**

Ținând cont că, contractul de servicii de dirigenție de șantier nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea în Anexa 8 Programul multianual de investiții.

**Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de str.Oituz, str. Prahovei și Aleea Milcov**

Ținând cont că, contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea în Anexa 8 Programul multianual de investiții.

**Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extinderea iluminatului public în parcările adiacente zonelorAleeaTimișului, nr.4, bloc 27 și b-dul Cloșca nr.1, bloc 17**

Ținând cont că, contractul de servicii de dirigenție de șantier nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea în Anexa 8 Programul multianual de investiții.

**Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public în parcările adiacente zonelorAleeaTimișului, nr.4, bloc 27 și b-dul Cloșca nr.1, bloc 17**

Ținând contc ă, contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului nu a fost semnat și plata acestor servicii se va realiza în anul 2023, propunem eliminarea poziției și includerea în Anexa 8 Programul multianual de investiții.

**ANEXA 10 LISTA achiziţiilor de imobile pe anul 2022**

**Achiziție teren zona străzii Digului**

Având în vedere adresa Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri nr. 49.118/02.09.2022 propunem cuprinderea poziției cu suma de 326.347 lei.

**Achiziție teren zona străzii Lunca Sighet**

Având în vedere adresa Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri nr. 48.752/01.09.2022 propunem cuprinderea poziției cu suma de 7.021 lei.

**Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,**

ing. Szucs Zsigmond

Întocmit Szucs Zs. 2 ex.