RAPORT DE SPECIALITATE

privind „Programul de investiţii” al municipiului Satu Mare propus pe anul 2024

în cadrul BVC al Municipiului Satu Mare

Înconformitate cu prevederilelegale, Lista obiectivelor de investiţii este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

- Obiective de investiţii în continuare

- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2024 [multianuale].

- Obiectivele noi de investiţii

- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2024

C. Alte cheltuieli de investiţii

ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024

ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 2B - Lista proiectelor cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR pe anul 2024

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

ANEXA 3A – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism ce se achiziţionează în anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 3B - Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

ANEXA 4A – Lista proiectelor tehnice se achiziţionează în anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 4 - Lista proiectelor tehnice pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

ANEXA 5.1 – Lista mobilierului urban ce se achiziţionează în anul2024

ANEXA 5A – Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 5B - Lista dotărilor independente pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 6 – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2024

ANEXA 6A– Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 6B – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2024  finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 10 – Lista achizițiilor de imobile pe anul 2024

ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2024, 2025 2026 2027 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile

ANEXA 8 - Programul de investiţii publice

În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2024 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

TOTAL FONDURI DE FINANŢARE:				277.299.942 lei

din care structurate pe surse de finanţare, astfel:

- BUGET LOCAL	  					123.488.409 lei

- FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 		  14.203.611 lei

- PNRR 							 139.589.122 lei

- ALTE SURSE:						          18.800 lei

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2024 în cadrul rectificării de buget, considerăm a fi necesare din următoarele motive:

ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2025 alocarea sumei de 450.000 lei.

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

Cap. 67  Cultură, recreere şi religie

Studiu de coexistență pentru investiții privind regenerarea urbană

La solicitarea nr. 39722/03.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte se dorește elaborarea studiului pentru regenerare urbană, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 89.250 lei. În acest sens se alocă suma de 89.250 lei.

Studiu de coexistență pentru investiții privind mobilitatea urbană

La solicitarea nr. 39722/03.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte se dorește elaborarea studiului pentru mobilitatea urbană, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 321.300 lei. În acest sens se alocă suma de 321.300 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare”

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru ,,Cresterea eficienţei energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare,zone nemodernizate, jud. Satu Mare”

La solicitarea fn./07.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, având în vedere că se dorește realizarea documentațiilor pentru accesare de fonduri privind imbunătățirea iluminatului public, se propune introducerea pentru anul 2024 a sumei de 1.000 lei, iar pentu anul 2025 a sumei de 159.600. lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Servicii de consultanţă de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru „Cresterea eficienţei energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zone nemodernizate, jud. Satu Mare”

La solicitarea fn./07.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, având în vedere că se dorește accesarea de fonduri privind imbunătățirea iluminatului public, se propune introducerea pentru anul 2024 a sumei de 1.000 lei, iar pentu anul 2025 a sumei de 159.600. lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Cap. 84 Transporturi

Actualizare D.A.L.I.- Reparații capitale Pod Decebal

La solicitarea nr.fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că nu se va realiza documentațiilor prin actualizarea expertizei tehnice în anul 2024, se propune eliminarea poziției.

Actualizare Expertiză tehnică Pod Decebal

La solicitarea nr.fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că nu se va realiza documentațiilor prin actualizarea expertizei tehnice în anul 2024, se propune eliminarea poziției.

ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului în anul 2024 propunem suplimentarea sumei de la 1.000 lei la 17.900 lei. În acest sens se alocă suma de 17.900 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 15.200 lei. În acest sens se alocă suma de 15.200 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 15.500 lei. În acest sens se alocă suma de 15.500 lei.

Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 7.200 lei. În acest sens se alocă suma de 7.200 lei.

Extinderea iluminatului public în cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 20.000 lei. În acest sens se alocă suma de 20.000 lei.

Extinderea iluminatului public în jurul Grădiniței nr.9

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 8.100 lei. În acest sens se alocă suma de 8.100 lei.

ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Dotări Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

Cap. 65 Învăţământ

Multifuncțional color A3 pentru Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt Satu Mare

La solicitarea nr. 39577/03.07.2024 a Compartimentului Finanțare și administrare Unitări de Învățământ propune introducerea mijlocului fix menționat mai sus, sursă de finanțare fiind de la Secțiunea de Dezvoltare, astfel se propunne pentru anul 2024 valoarea de 48.255 lei. În acest sens se alocă suma de 48.255 lei.

Proiector video pentru Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhard Satu Mare

La solicitarea nr. 39577/03.07.2024 a Compartimentului Finanțare și administrare Unitări de Învățământ propune introducerea mijlocului fix menționat mai sus, sursă de finanțare fiind de la Secțiunea de Dezvoltare, astfel se propunne pentru anul 2024 valoarea de 4.794 lei. În acest sens se alocă suma de 4.794 lei.

Boxă portabilă pentru Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhard Satu Mare

La solicitarea nr. 39577/03.07.2024 a Compartimentului Finanțare și administrare Unitări de Învățământ propune introducerea mijlocului fix menționat mai sus, sursă de finanțare fiind de la Secțiunea de Dezvoltare astfel se propunne pentru anul 2024 valoarea de 4.440 lei. În acest sens se alocă suma de 4.440 lei.

ANEXA 6 – Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2024

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2025 alocarea sumei de 3.600 lei.

Servicii de dirigenție pentru Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, se propune eliminarea poziției mai sus menționate.

ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2024, 2025 2026 2027 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile,

Cap. 65 Învăţământ

Multifuncțional color A3 pentru Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt Satu Mare

La solicitarea nr. 39577/03.07.2024 a Compartimentului Finanțare și administrare Unitări de Învățământ propune introducerea mijlocului fix menționat mai sus, sursă de finanțare fiind de la Secțiunea de Dezvoltare, astfel se propunne pentru anul 2024 valoarea de 48.255 lei. În acest sens se alocă suma de 48.255 lei.

Proiector video pentru Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhard Satu Mare

La solicitarea nr. 39577/03.07.2024 a Compartimentului Finanțare și administrare Unitări de Învățământ propune introducerea mijlocului fix menționat mai sus, sursă de finanțare fiind de la Secțiunea de Dezvoltare, astfel se propunne pentru anul 2024 valoarea de 4.794 lei. În acest sens se alocă suma de 4.794 lei.

Boxă portabilă pentru Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhard Satu Mare

La solicitarea nr. 39577/03.07.2024 a Compartimentului Finanțare și administrare Unitări de Învățământ propune introducerea mijlocului fix menționat mai sus, sursă de finanțare fiind de la Secțiunea de Dezvoltare astfel se propunne pentru anul 2024 valoarea de 4.440 lei. În acest sens se alocă suma de 4.440 lei.

Cap. 67  Cultură, recreere şi religie

Studiu de coexistență pentru investiții privind regenerarea urbană

La solicitarea nr. 39722/03.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte se dorește elaborarea studiului pentru regenerare urbană, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 89.250 lei. În acest sens se alocă suma de 89.250 lei.

Studiu de coexistență pentru investiții privind mobilitatea urbană

La solicitarea nr. 39722/03.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte se dorește elaborarea studiului pentru mobilitatea urbană, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 321.300 lei. În acest sens se alocă suma de 321.300 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare”

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

PT Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

Dotări Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare

La solicitarea nr.33326/30.05.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, s-a solicitat modificarea denumirii proiectului din ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,, în ,,Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zona de SUD, jud.Satu Mare,,.

Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2025 alocarea sumei de 450.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului în anul 2024 propunem suplimentarea sumei de la 1.000 lei la 17.900 lei. În acest sens se alocă suma de 17.900 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2025 alocarea sumei de 3.600 lei.

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru ,,Cresterea eficienţei energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare,zone nemodernizate, jud. Satu Mare”

La solicitarea fn./07.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, având în vedere că se dorește realizarea documentațiilor pentru accesare de fonduri privind imbunătățirea iluminatului public, se propune introducerea pentru anul 2024 a sumei de 1.000 lei, iar pentu anul 2025 a sumei de 159.600. lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Servicii de consultanţă de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru „Cresterea eficienţei energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare, zone nemodernizate, jud. Satu Mare”

La solicitarea fn./07.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, având în vedere că se dorește accesarea de fonduri privind imbunătățirea iluminatului public, se propune introducerea pentru anul 2024 a sumei de 1.000 lei, iar pentu anul 2025 a sumei de 159.600. lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

La solicitarea fn./07.2024 a Serviciului Adminstrarea Domeniului Public și Privat, , având în vedere că se dorește accesarea de fonduri privind imbunătățirea iluminatului public, se propune introducerea pentru anul 2024 a sumei de 1.000 lei  iar pentu anul 2025 a sumei de 159.600. lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 15.200 lei. În acest sens se alocă suma de 15.200 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 15.500 lei. În acest sens se alocă suma de 15.500 lei.

Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 7.200 lei. În acest sens se alocă suma de 7.200 lei.

Extinderea iluminatului public în cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 20.000 lei. În acest sens se alocă suma de 20.000 lei.

Extinderea iluminatului public în jurul Grădiniței nr.9

Ca urmare a actualizării sumelor conform contractelor s-a făcut o economie, rezultând suma de 8.100 lei. În acest sens se alocă suma de 8.100 lei.

Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,

ing. Szucs Zsigmond