RAPORT DE SPECIALITATE

privind „Programul de investiţii” al municipiului Satu Mare propus pe anul 2024

în cadrul BVC al Municipiului Satu Mare

Înconformitate cu prevederilelegale, Lista obiectivelor de investiţii este structurată pe capitole şi subcapitole de cheltuieli, după cum urmează:

- Obiective de investiţii în continuare

- obiectivele care au fost angajate în anii precedenţi şi care se derulează şi în anul 2024 [multianuale].

- Obiectivele noi de investiţii

- obiective care sunt prevăzute a se derula conform procedurilor în anul 2024

C. Alte cheltuieli de investiţii

ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024

ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 2B - Lista proiectelor cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR pe anul 2024

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

ANEXA 3A – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism ce se achiziţionează în anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 3B - Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

ANEXA 4A – Lista proiectelor tehnice se achiziţionează în anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 4 - Lista proiectelor tehnice pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

ANEXA 5.1 – Lista mobilierului urban ce se achiziţionează în anul2024

ANEXA 5A – Lista dotărilor independente ce se achiziţionează în anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 5B - Lista dotărilor independente pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 6 – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2024

ANEXA 6A– Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli assimilate investitiilor pe anul 2024 finanţate din FEN (fonduri externe nerambursabile)

ANEXA 6B – Lista lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2024  finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

ANEXA 10 – Lista achizițiilor de imobile pe anul 2024

ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2024, 2025 2026 2027 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile

ANEXA 8 - Programul de investiţii publice

În ceea ce priveşte fondurile prognozate a fi alocate pentru susţinerea financiară a Programului de investiţii pe anul 2024 şi sursele de finanţare, situaţia se prezintă astfel:

TOTAL FONDURI DE FINANŢARE:				249.045.882 lei

din care structurate pe surse de finanţare, astfel:

- BUGET LOCAL	  					110.996.628 lei

- FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 	  13.953.611 lei

- PNRR 							124.076.843 lei

- ALTE SURSE:						         18.800 lei

Privind necesitatea şi oportunitatea unor obiective de investiţii, respectiv a dotărilor ce s-au prevăzut pentru anul 2024 în cadrul rectificării de buget, considerăm a fi necesare din următoarele motive:

ANEXA 2 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024

Cap. 65 Învăţământ

Lucrări de intervenție privind implementarea măsurilor de eficiență energetică la Grădinița nr. 11

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că proiectul tehnic este în curs de realizare, nu se va finaliza investiția în pentru anul 2024, propunem mutarea sumei de 2.465.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 5.465.000 lei iar pentru anul 2026 suma de 896.000 lei lei.

Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu”

La solicitarea nr.4666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că se dorește finalizarea investiția și pentru a dispune de lichidități, propunem mutarea sumei de 4.000.000 lei din anul 2025 pe anul 2024 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 8.000.000 lei, pentru anul 2025 suma de 410.000 lei. În acest sens se alocă suma de 8.000.000 lei.

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Sala de Scrimă “Alexandru Csipler”

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că proiectul tehnic este în curs de realizare, propunem mutarea sumei de 1.500.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 5.500.000 lei iar pentru anul 2026 suma de 1.101.000 lei.

Cap. 68 Asigurări şi Asistenţă socială

Reabilitare bloc de locuințe sociale pe strada Ostrovului nr.2/CD

La solicitarea nr.45137/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel propunem pentru anul 2025 suma de 20.940.000 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea proiectului propunem mutarea din anul 2025 în anul 2024 a sumei de 450.000 lei. În acest sens se alocă suma de 450.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea investiției propunem introducerea poziției în programul anual de investiții , astfel propunem în anul 2025 alocarea sumei de 222.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Sighișoara, nr. 35C

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea investiției propunem introducerea poziției în programul anual de investiții astfel propunem în anul 2025 alocarea sumei de 85.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Ulmului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea investiției propunem introducerea poziției în programul anual de investiții astfel propunem în anul 2025 alocarea sumei de 330.000 lei.

Reabilitare conductă de aducțiune apă

La solicitarea nr.45274/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea investiției astfel propunem pentru anul 2025 suma de 22.531.400 lei iar pentru anul 2026 suma de 8.110.600 lei.

Extinderea iluminatului public în parcările adiacente zonelor Aleea Timișului, nr.4, bloc 27 și b-dul Cloșca nr.1, bloc 17

La solicitarea nr.45239/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea obiectivului de investiții, propunem pentru anul 2024 suplimentarea cu suma de 26.919 lei, de la valoare de 293.081 la valoare de 320.000lei. În acest sens se alocă suma de 320.000 lei.

Iluminat ornamental pentru lăcașurile de cult din Municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.46622/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vederea realizării investiției, propunem realocarea sumei de 160.000 lei din anul 2025 în anul 2024, astfel pentru anul 2024 suma porpus este de 500.000 lei iar penru anul 2025 suma de 650.000 lei. În acest sens se alocă suma de 500.000 lei.

Amplasarea stațiilor de încărcare și realizarea instalației de racordare aferentă - Taxă de racordare

La solicitarea nr. 46783/09.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, în vederea asigurării alimentării stațiilor electrice pentru autobuze de pe platforma Transurban, propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 450.000 lei. În acest sens se alocă suma de 450.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly

La solicitarea nr.46830/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea realizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 240.000 lei. În acest sens se alocă suma de 240.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea

La solicitarea nr.46844/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea realizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 292.000 lei. În acest sens se alocă suma de 292.000 lei.

Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

La solicitarea nr.46832/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea realizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 145.000 lei. În acest sens se alocă suma de 145.000 lei.

Cap. 84 Transporturi

Modernizare strada Kaffka Margit, tronson 1 și strada Krudy Gyula, Tronson 2

La solicitarea nr.45140/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că pentru realizarea investiției s-a solicitat suma din credit, propunem diminuarea sumei de la 1.200.000 lei la 200.000 lei. În acest sens se alocă suma de 200.000 lei.

Modernizare Strada Grădinarilor

La solicitarea nr.45140/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că pentru realizarea investiției s-a solicitat suma din credit, propunem diminuarea sumei de la 6.070.000 lei la 1.000.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000.000 lei.

Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului

La solicitarea fn a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că pentru realizarea investiției s-a solicitat suma și din credit, propunem diminuarea pe anul 2024 cu suma de 4.228.219 lei și mutarea pe anul 2025, astfel pe anul 2024 valoarea propusă este de 23.271.781 lei. În acest sens se alocă suma de 23.271.781 lei.

ANEXA 2A – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2024 aferente lucrărilor pentru care au fost semnate contracte de finanţare din FEN (fonduri externe nerambursabile)

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.45247/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că s-au actulizat sumele pentru realizarea investiției mai sus menționate propunem pentru anul 2024 diminuarea cu suma de 150.000 lei. În acest sens se alocă sum ade 1.350.000 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

La solicitarea fn/07.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că proiectul tehnic este în curs de realizare, nu se va finaliza investiția în pentru anul 2024, propunem mutarea sumei de 1.500.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 5.500.000 lei iar pentru anul 2026 suma de 1.101.000 lei lei.

ANEXA 2B - Lista proiectelor cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR pe anul 2024

Cap. 65 Învăţământ

Renovarea energetică a Liceului cu Program Sportiv

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare, si pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare nu se va finaliza investiția în pentru anul 2024, propunem mutarea sumei de 5.300.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000.000 lei, pentru anul 2025 suma de 8.000.000 lei iar pentru anul 2026 suma de 500.000 lei lei. În acest sens se alocă suma de 1.000.000 lei.

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Muzeul industrializării forțate și al dezrădăcinării Satu Mare

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare și pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare, se vor demara lucrările în următorul trimestru al anului 2024, propunem mutarea sumei de 8.000.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 2.000.000 lei, pentru anul 2025 se aloca suma de 13.2500.000 lei iar pentru anul 2026 suma de 13.250.000 lei lei. În acest sens se alocă suma de 2.000.000 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Proiectantului S5

La solicitarea nr.45239/01.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare, pentru realizarea investiției propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 2.784.600 lei iar pentru anul 2025 suma de 1.655.000 lei. În acest sens se alocă suma de 2.784.600 lei.

Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea investiției propunem pentru anul 2024 suplimentarea sumei cu 1.329.800 astfel pentru anul 2024 se aloca suma de 4.982.300 lei. În acest sens se alocă suma de 4.982.300 lei.

Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Careiului C3 - C5

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare și pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare, se vor demara lucrările în următorul la sfârșitul anului 2024, propunem mutarea sumei de 2.202.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 500.000 lei, pentru anul 2025 se aloca suma de 6.170.000 lei. În acest sens se alocă suma de 500.000 lei.

Reabilitare termică a blocului de locuințe din b-dul Lucian Blaga UU40

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare și pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare, se vor demara lucrările în următorul la sfârșitul anului 2024, propunem mutarea sumei de 660.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 500.000 lei, pentru anul 2025 se aloca suma de 2.460.000 lei. În acest sens se alocă suma de 500.000 lei.

ANEXA 3 – Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism

Cap. 65 Învăţământ

DALI- Reabilitare clădire situată pe Bdul Vasile Lucaciu nr.1

La solicitarea nr. 46381/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul în anul 2024 propunem mutarea în anul 2025 astfel în anul 2024 se alocă suma de 0 lei iar in 2025 suma de 401.000 lei.

Cap. 67  Cultură, recreere şi religie

Studiu de energie electrică pentru regenerarea urbană

La solicitarea nr. 46109/06.08.2024  Serviciul Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte dorește redenumirea din Studiu de coexistență pentru investiții privind regenerarea urbană în Studiu de energie electrică pentru regenerarea urbană.

Elaborare PUZ Str. Zefirului

La solicitarea nr. 46313/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem eliminarea poziției.

DALI Modernizare și extindere stadion Unio

La solicitarea nr. 46313/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul în anul 2024 propunem mutarea și suplimentare în anul 2025 astfel în anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei iar in 2025 suma de 320.300 lei.  În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

În urma discuțiilor cu factorii de decizie și cu proiectant s-a convenit redenumirea investiției din DALI Modernizare stadion str. Zefirului în DALI Modernizare și extindere stadion Unio.

Construire Bază Sportivă pe strada Vasile Lupu

La solicitarea nr. 46381/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul în anul 2024 propunem mutarea în anul 2025, astfel în anul 2024 se alocă suma de 0 lei iar in 2025 suma de 322.300 lei.

Elaborare PUZ Bercu Roșu

La solicitarea nr. 46381/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem eliminarea poziției.

Studiu PUZ Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe malurile Someșului- MAL DREPT

La solicitarea nr. 46381/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem eliminarea poziției.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Reactualizarea hărților de zgomot

La solicitarea 46381/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere propunem actualizarea în programul de investiții a sumei conform contractului astfel propunem alocarea a sumei de 125.000 lei. În acest sens se alocă suma de 125.000 lei.

Studiu privind exproprierea imobilelor situate pe str. Horea nr. 6 în vederea amenajării sediului Primăriei

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea studiului astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 320.300 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru ,,Cresterea eficienţei energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare,zone nemodernizate, jud. Satu Mare”

La solicitarea nr.46622/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, în vederea demarării procedurii de achiziție, propunem mutarea sumei de 159.650 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 160.650 lei. În acest sens se alocă suma de 160.650 lei.

Cap. 84 Transporturi

SF Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Burdea

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că obținerea avizelor necesită un timp îndelungat, propunem mutarea sumei de 80.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei, pentru anul 2025 suma de 81.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

SF Studiu de opotunitate digitalizare parcări Municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a finalizat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 149.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 149.000 lei.

SF Pasarelă pietonala și velo peste râul Someș, cartierul funcționarilor-Micro16

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că obținerea avizelor necesită un timp îndelungat, propunem mutarea sumei de 299.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei, pentru anul 2025 suma de 299.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

SF Documentația tehnică privind asigurarea infrastructurii pentru stațiile de încărcare

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a demarat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 329.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei, pentru anul 2025 suma de 329.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Modernizare Strada Ion Popdan

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea studiului astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 320.300 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

ANEXA 4 – Lista proiectelor tehnice

Cap. 67 Cultură, recreere şi religie

Sistem de închiriere de biciclete

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a demarat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 92.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 92.000 lei.

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe malurile Someșului- MAL DREPT

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a demarat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 270.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 270.000 lei.

Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe malurile Someșului- MAL STÂNG

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a demarat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 270.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 270.000 lei.

Cap. 68 Asigurări şi Asistenţă socială

Reabilitare bloc de locuințe sociale pe strada Ostrovului nr.2/CD

La solicitarea nr.45137/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel în anul 2024 propunem alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 468.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2024 alocarea sumei de 15.150 lei. În acest sens se alocă suma de 15.150 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Sighișoara, nr. 35C

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2024 alocarea sumei de 5.500 lei. În acest sens se alocă suma de 5.500 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Ulmului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2024 alocarea sumei de 22.400 lei. În acest sens se alocă suma de 22.400 lei.

Reabilitare conductă de aducțiune apă

La solicitarea nr.45274/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel în anul 2024 propunem alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 605.900 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Modernizare Drumul Lunicii, Petalelor, Vinului și Afinelor în municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 6.500 lei iar pentru anul 2025 suma de 286.400 lei. În acest sens se alocă suma de 6.500 lei.

Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

La solicitarea nr.46832/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de proiectare și execuție, în vederea finalizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 7.150 lei. În acest sens se alocă suma de 7.150 lei.

Centrul multifuncțional de servicii publice strada Porumbeilor nr.1

La solicitarea nr.47247/13.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea depunerii proiectului în anul 2024, propunem alocarea sumei de 330.000 lei. În acest sens se alocă suma de 330.000 lei.

Cap. 84 Transporturi

Construirea de piste de biciclete în municipiul Satu Mare MAL DREPT

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a demarat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 330.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 330.000 lei.

Construirea de piste de biciclete în municipiul Satu Mare MAL STÂNG

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a demarat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 330.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 0 lei, pentru anul 2025 suma de 330.000 lei.

Modernizare strada Stupilor

La solicitarea nr.46313/07.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte având în vedere că nu se va realiza proiectul în anul 2024 propunem diminuarea pentru anul 2024 cu suma de 199.000 lei astfe se alocă suma de 1.000 lei iar in 2025 suma de 199.000. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

ANEXA 4B - Lista proiectelor tehnice pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea finalizării obiectivului de investiții propunem pentru anul 2024 suma de 90.916 lei. În acest sens se alocă suma de 90.916 lei.

ANEXA 5 – Lista dotărilor independente

Cap. 65 Învăţământ

Centrală termică la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Satu Mare

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea funcționării optime a unităților de învățământ propunem achiziționarea a 2 bucăți de centrale termice, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 120.528 lei. În acest sens se alocă suma de 120.528 lei.

Boiler la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Satu Mare

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea funcționării optime a unităților de învățământ propunem achiziționarea a 1 bucată boiler, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 9.710 lei. În acest sens se alocă suma de 9.710 lei.

Dotare spațiu de joacă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea dotării unităților de învățământ propunem pentru anul 2024 alocarea a sumei de 8.000 lei. În acest sens se alocă suma de 8.000 lei.

Cazan Bereta Power max 150 la Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt Satu Mare

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea funcționării optime a unităților de învățământ propunem achiziționarea a 1 cazan, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 75.000 lei. În acest sens se alocă suma de 75.000 lei.

Centrală termică la Colegiul Național Ioan Slavici - corp A

La solicitarea 46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că s-a achiziționat centrala propunem actualizarea sumei conform contractului în programul de investiții astfel propunem alocarea a sumei de 128.000 lei. În acest sens se alocă suma de 128.000 lei.

Centrală termică la Colegiul Național Ioan Slavici - corp B

La solicitarea 46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că s-a achiziționat centrala propunem actualizarea sumei conform contractului în programul de investiții astfel propunem alocarea a sumei de 133.000 lei. În acest sens se alocă suma de 133.000 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Sistem de alarmare la efracție cu supraveghere video

La solicitarea nr.45946/06.08.2024 a Serviciului Adminstrativ și Protocol, și ținând cont de solicitarea Serviciului Comunicare si Coordonare Instituții Subrodonate în vederea asigurării pazei obiectivului casa Verde propunem achiziționarea unui sistem de efracție, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 30.000 lei. În acest sens se alocă suma de 30.000 lei.

Parcometru stradal

La solicitarea nr.46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere propunem actualizarea sumei conform contractului astfel pentru anul 2024 propunem alocarea a sumei de 603.400 lei. În acest sens se alocă suma de 603.400 lei.

Extindere locuri de joacă cu echipamente de joacă

La solicitarea nr.46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire- având în vedere că nu se vor efectua achiziții de echipamente în anul curent propunem mutarea sumei pe anul 2025 astfel propunem pentru anul 2024 alocarea a sumei de 0 lei iar pentru anul 2025 a sumei de 1.170.000 lei.

Sistem de iluminat special pentru expoziții

La solicitarea nr.46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere propunem actualizarea sumei conform contractului astfel pentru anul 2024 propunem alocarea a sumei de 50.200 lei. În acest sens se alocă suma de 50.200 lei.

Transformator 800kVA amplasat pe Str. Gara Ferăstrău

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, în vederea asigurării alimentării stațiilor electrice pentru autobuze de pe platforma Transurban, propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 260.000 lei. În acest sens se alocă suma de 260.000 lei.

Achiziție și montaj tabelă de marcaj electronica la Stadion Olimpia

La solicitarea nr.47406/13.08.2024 a Serviciului Patrimoniu propunem achiziționarea unei tabele de marcaj, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 145.000 lei. În acest sens se alocă suma de 145.000 lei.

ANEXA 6 – Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2024

Cap. 65 Învăţământ

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu”

La solicitarea nr.4666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că se va finaliza investiția în anul 2024, propunem mutarea sumei de 55.000 lei din anul 2025 pe anul 2024 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 55.000 lei. În acest sens se alocă suma de 55.000 lei.

Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu”

La solicitarea nr.4666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că se va finaliza investiția în anul 2024, propunem mutarea sumei de 45.000 lei din anul 2025 pe anul 2024 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 45.000 lei. În acest sens se alocă suma de 45.000 lei.

Cap. 68 Asigurări şi Asistenţă socială

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare bloc de locuințe sociale pe strada Ostrovului nr.2/CD

La solicitarea nr.45137/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel propunem pentru anul 2025 suma de 104.750 lei.

Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare bloc de locuințe sociale pe strada Ostrovului nr.2/CD

La solicitarea nr.45137/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel propunem pentru anul 2025 suma de 202.300 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea proiectului propunem mutarea din anul 2025 în anul 2024 a sumei de 3.600 lei.În acest sens se alocă suma de 3.600 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2025 alocarea sumei de 2.700 lei

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Sighișoara, nr. 35C

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2025 alocarea sumei de 1.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Ulmului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2025 alocarea sumei de 3.900 lei.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare conductă de aducțiune apă

La solicitarea nr.45274/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel propunem pentru anul 2025 suma de 1.000.000lei iar pentru anul 2026 suma de 725.500 lei.

Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare conductă de aducțiune apă

La solicitarea nr.45274/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel propunem pentru anul 2025 suma de 115.500lei iar pentru anul 2026 suma de 100.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Modernizare Drumul Lunicii, Petalelor, Vinului și Afinelor în municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea investiției astfel propunem pentru anul anul 2025 suma de 8.400 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly

La solicitarea nr.46830/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea finalizării investiției in anul curent propunem alocarea sumei de 3.000 lei. În acest sens se alocă suma de 3.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea

La solicitarea nr.46844/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea finalizării investiției in anul curent propunem alocarea sumei de 3.000 lei. În acest sens se alocă suma de 3.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

La solicitarea nr.46832/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea finalizării investiției in anul curent propunem alocarea sumei de 1.800 lei. În acest sens se alocă suma de 1.800 lei.

Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Municipiul Satu Mare, zona Bercu Roșu

La solicitarea nr.47703/14.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că prestatorul de servicii va deveni plătitor de tva, propunem suplimentarea cu 1.800 lei, astfel pentru anul 2024 alocam suma de 52.800 lei. În acest sens se alocă suma de 52.800 lei.

Cap. 84 Transporturi

Servicii de supervizare lucrari pentru Pod peste râul Someş - amplasament str. Ştrandului

La solicitarea nr.45140/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea proiectului propunem suplimentarea pentru anul 2025 cu suma de 500.000 lei.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului

La solicitarea nr.45140/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea proiectului propunem suplimentarea pentru anul 2025 cu suma de 45.000 lei.

ANEXA 6B – Lista lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2024 finanțate din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Servicii de dirigenție de șantier pentru Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea finalizării obiectivului de investiții propunem pentru anul 2024 suplimentarea cu suma de 8.523 lei la valoarea de 36.331 lei. În acest sens se alocă suma de 36.331 lei.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea finalizării obiectivului de investiții propunem pentru anul 2024 suma de 29.750 lei. În acest sens se alocă suma de 29.750 lei.

ANEXA 7 – Lista creditelor de angajament și Programul muntianual de investiții pe anii 2024, 2025 2026 2027 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria şi din fonduri externe nearmbursabile,

Cap. 65 Învăţământ

Centrală termică la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Satu Mare

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea funcționării optime a unităților de învățământ propunem achiziționarea a 2 bucăți de centrale termice, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 120.528 lei. În acest sens se alocă suma de 120.528 lei.

Boiler la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Satu Mare

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea funcționării optime a unităților de învățământ propunem achiziționarea a 1 bucată boiler, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 9.710 lei. În acest sens se alocă suma de 9.710 lei.

Dotare spațiu de joacă la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea dotării unităților de învățământ propunem pentru anul 2024 alocarea a sumei de 8.000 lei. În acest sens se alocă suma de 8.000 lei.

Cazan Bereta Power max 150 la Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt Satu Mare

La solicitarea 43432/23.07.2024 a Biroului Finanțare și Administrare Unități de Învățământ în vederea funcționării optime a unităților de învățământ propunem achiziționarea a 1 cazan, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 75.000 lei. În acest sens se alocă suma de 75.000 lei.

Renovarea energetică a Liceului cu Program Sportiv

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare, si pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare nu se va finaliza investiția în pentru anul 2024 propunem mutarea sumei de 5.300.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000.000 lei, pentru anul 2025 suma de 8.000.000 lei iar pentru anul 2026 suma de 500.000 lei lei. În acest sens se alocă suma de 1.000.000 lei.

Centrală termică la Colegiul Național Ioan Slavici - corp A

La solicitarea 46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că s-a achiziționat centrala propunem actualizarea sumei conform contractului în programul de investiții astfel propunum alocarea a sumei de 128.000 lei. În acest sens se alocă suma de 128.000 lei.

Centrală termică la Colegiul Național Ioan Slavici - corp B

La solicitarea 46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că s-a achiziționat centrala propunem actualizarea sumei conform contractului în programul de investiții astfel propunum alocarea a sumei de 133.000 lei. În acest sens se alocă suma de 133.000 lei.

Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu”

La solicitarea nr.4666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că se dorește finalizarea investiția și pentru a dispune de lichidități, propunem mutarea sumei de 4.000.000 lei din anul 2025 pe anul 2024 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 8.000.000 lei, pentru anul 2025 suma de 410.000 lei. În acest sens se alocă suma de 8.000.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu”

La solicitarea nr.4666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că se va finaliza investiția în anul 2024, propunem mutarea sumei de 55.000 lei din anul 2025 pe anul 2024 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 55.000 lei. În acest sens se alocă suma de 55.000 lei.

Servicii de dirigenţie de şantier pentru Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu”

La solicitarea nr.4666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că se va finaliza investiția în anul 2024, propunem mutarea sumei de 45.000 lei din anul 2025 pe anul 2024 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 45.000 lei. În acest sens se alocă suma de 45.000 lei.

Cap. 67  Cultură, recreere şi religie

Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare, si pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare, nu se va finaliza investiția în pentru anul 2024, propunem mutarea sumei de 2.800.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000.000 lei, pentru anul 2025 se aloca suma de 6.000.000 lei iar pentru anul 2026 suma de 1.225.000 lei lei. În acest sens se alocă suma de 1.000.000 lei.

SF Pasarelă pietonala și velo peste râul Someș, cartierul funcționarilor-Micro16

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că obținerea avizelor necesită un timp îndelungat, propunem mutarea sumei de 299.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei, pentru anul 2025 suma de 299.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

SF Documentația tehnică privind asigurarea infrastructurii pentru stațiile de încărcare

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere că nu s-a finalizat procedura de achiziție, propunem mutarea sumei de 329.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei, pentru anul 2025 suma de 329.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Elaborare PUZ Str. Zefirului

La solicitarea nr. 46313/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul propunem eliminarea poziției.

DALI Modernizare și extindere stadion Unio

La solicitarea nr. 46313/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere că nu se va realiza studiul în anul 2024 propunem mutarea și suplimentare în anul 2025 astfel în anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei iar in 2025 suma de 320.300 lei.  În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

În urma discuțiilor cu factorii de decizie și cu proiectant s-a convenit redenumirea investiției din DALI Modernizare stadion str. Zefirului în DALI Modernizare și extindere stadion Unio.

Cap. 68 Asigurări şi Asistenţă socială

PT Reabilitare bloc de locuințe sociale pe strada Ostrovului nr.2/CD

La solicitarea nr.45137/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel în anul 2024 propunem alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 468.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Cap. 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Proiectantului S5

La solicitarea nr.45239/01.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare, pentru realizarea investiției propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 2.784.600 lei iar pentru anul 2025 suma de 1.655.000 lei. În acest sens se alocă suma de 2.784.600 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea fn/04.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea proiectului propunem mutarea din anul 2025 în anul 2024 a sumei de 450.000 lei. În acest sens se alocă suma de 450.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Tiberiu Brediceanu

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea proiectului propunem mutarea din anul 2025 în anul 2024 a sumei de 3.600 lei.În acest sens se alocă suma de 3.600 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2024 alocarea sumei de 15.150 lei. În acest sens se alocă suma de 15.150 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Sighișoara, nr. 35C

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2024 alocarea sumei de 5.500 lei. În acest sens se alocă suma de 5.500 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Ulmului

La solicitarea 44822/30.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului propunem în anul 2024 alocarea sumei de 22.400 lei. În acest sens se alocă suma de 22.400 lei.

PT Reabilitare conductă de aducțiune apă

La solicitarea nr.45274/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel în anul 2024 propunem alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 605.900 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

PT Reabilitare conductă de aducțiune apă

La solicitarea nr.45274/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel în anul 2024 propunem alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 605.900 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Extinderea iluminatului public în parcările adiacente zonelor Aleea Timișului, nr.4, bloc 27 și b-dul Cloșca nr.1, bloc 17

La solicitarea nr.45239/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește finalizarea obiectivului de investiții, propunem pentru anul 2024 suplimentarea cu suma de 26.919 lei, de la valoare de 293.081 la valoare de 320.000lei. În acest sens se alocă suma de 320.000 lei.

Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea investiției propunem pentru anul 2024 suplimentarea sumei cu 1.329.800 astfel pentru anul 2024 se aloca suma de 4.982.300 lei. În acest sens se alocă suma de 4.982.300 lei.

PT Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea finalizării obiectivului de investiții propunem pentru anul 2024 suma de 90.916 lei. În acest sens se alocă suma de 90.916 lei.

Servicii de dirigenție de șantier pentru Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea finalizării obiectivului de investiții propunem pentru anul 2024 suplimentarea cu suma de 8.523 lei la valoarea de 36.331 lei. În acest sens se alocă suma de 36.331 lei.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru Reabilitare termică a blocului de locuințe din str.Mircea cel Bătrân, nr.23, bl. C26

La solicitarea nr.44899/30.07.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea finalizării obiectivului de investiții propunem pentru anul 2024 suma de 29.750 lei. În acest sens se alocă suma de 29.750 lei.

Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Careiului C3 - C5

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare și pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare, se vor demara lucrările în următorul la sfârșitul anului 2024, propunem mutarea sumei de 2.202.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 500.000 lei, pentru anul 2025 se aloca suma de 6.170.000 lei. În acest sens se alocă suma de 500.000 lei.

Reabilitare termică a blocului de locuințe din b-dul Lucian Blaga UU40

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare a devenit beneficiarul contractului de finanțare și pentru că proiectul tehnic este în curs de realizare, se vor demara lucrările în următorul la sfârșitul anului 2024, propunem mutarea sumei de 660.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 500.000 lei, pentru anul 2025 se aloca suma de 2.460.000 lei. În acest sens se alocă suma de 500.000 lei.

Sistem de alarmare la efracție cu supraveghere video

La solicitarea nr.45946/06.08.2024 a Serviciului Adminstrativ și Protocol, și ținând cont de solicitarea Serviciului Comunicare si Coordonare Instituții Subrodonate în vederea asigurării pazei obiectivului casa Verde propunem achiziționarea unui sistem de efracție, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 30.000 lei. În acest sens se alocă suma de 30.000 lei.

Parcometru stradal

La solicitarea nr.46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere propunem actualizarea sumei conform contractului astfel pentru anul 2024 propunem alocarea a sumei de 603.400 lei. În acest sens se alocă suma de 603.400 lei.

Sistem de iluminat special pentru expoziții

La solicitarea nr.46392/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere propunem actualizarea sumei conform contractului astfel pentru anul 2024 propunem alocarea a sumei de 50.200 lei. În acest sens se alocă suma de 50.200 lei.

Reactualizarea hărților de zgomot

La solicitarea 46381/07.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere propunem actualizarea în programul de investiții a sumei conform contractului astfel propunem alocarea a sumei de 125.000 lei. În acest sens se alocă suma de 125.000 lei.

Iluminat ornamental pentru lăcașurile de cult din Municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.46622/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vederea realizării investiției, propunem realocarea sumei de 160.000 lei din anul 2025 in anul 2024, astfel pentru anul 2024 suma porpusp este de 500.000 lei iar penru anul 2025 suma de 650.000 lei. În acest sens se alocă suma de 500.000 lei.

SF Recompartimentarea și refuncționalizarea clădirii de pe Strada Horea nr. 6 pentru sediul Primăriei

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea studiului astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 320.300 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

PT Modernizare Drumul Lunicii, Petalelor, Vinului și Afinelor în municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea proiectului astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 6.500 lei iar pentru anul 2025 suma de 286.400 lei. În acest sens se alocă suma de 6.500 lei.

Transformator 800kVA amplasat pe Str. Gara Ferăstrău

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, în vederea asigurării alimentării stațiilor electrice pentru autobuze de pe platforma Transurban, propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 260.000 lei. În acest sens se alocă suma de 260.000 lei.

Amplasarea stațiilor de încărcare și realizarea instalației de racordare aferentă - Taxă de racordare

La solicitarea nr. 46783/09.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, în vederea asigurării alimentării stațiilor electrice pentru autobuze de pe platforma Transurban, propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 450.000 lei. În acest sens se alocă suma de 450.000 lei

Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly

La solicitarea nr.46830/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea realizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 240.000 lei. În acest sens se alocă suma de 240.000 lei.

Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea

La solicitarea nr.46844/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea realizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 292.000 lei. În acest sens se alocă suma de 292.000 lei.

Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

La solicitarea nr.46832/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea realizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 145.000 lei. În acest sens se alocă suma de 145.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly

La solicitarea nr.46830/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea finalizării investiției in anul curent propunem alocarea sumei de 3.000 lei. În acest sens se alocă suma de 3.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea

La solicitarea nr.46844/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea finalizării investiției in anul curent propunem alocarea sumei de 3.000 lei. În acest sens se alocă suma de 3.000 lei.

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

La solicitarea nr.46832/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de execuție și în vederea finalizării investiției in anul curent propunem alocarea sumei de 1.800 lei. În acest sens se alocă suma de 1.800 lei.

PT Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P

La solicitarea nr.46832/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, ca urmare a semnării contractului de proiectare și execuție, în vederea finalizării investiției în anul curent propunem alocarea sumei de 7.150 lei. În acest sens se alocă suma de 7.150 lei.

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru ,,Cresterea eficienţei energetice si a gestionării inteligente a energiei în infrastructura sistemului de iluminat public a Municipiului Satu Mare,zone nemodernizate, jud. Satu Mare”

La solicitarea nr.46622/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, în vederea demarării procedurii de achiziție, propunem mutarea sumei de 159.650 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 160.650 lei. În acest sens se alocă suma de 160.650 lei.

Centrul multifuncțional de servicii publice strada Porumbeilor nr.1

La solicitarea nr.47247/13.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, în vederea depunerii proiectului în anul 2024, propunem alocarea sumei de 330.000 lei. În acest sens se alocă suma de 330.000 lei.

Servicii de dirigenţie de şantier pentru Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Municipiul Satu Mare, zona Bercu Roșu

La solicitarea nr.47703/14.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că prestatorul de servicii va deveni plătitor de tva, propunem suplimentarea cu 1.800 lei, astfel pentru anul 2024 alocam suma de 52.800 lei. În acest sens se alocă suma de 52.800 lei.

Achiziție și montaj tabelă de marcaj electronica la Stadion Olimpia

La solicitarea nr.47406/13.08.2024 a Serviciului Patrimoniu propunem achiziționarea unei tabele de marcaj, astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 145.000 lei. În acest sens se alocă suma de 145.000 lei.

Cap. 84 Transporturi

Modernizare strada Kaffka Margit, tronson 1 și strada Krudy Gyula, Tronson 2

La solicitarea nr.45140/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că pentru realizarea investiției s-a solicitat suma din credit, propunem diminuarea sumei de la 1.200.000 lei la 200.000 lei. În acest sens se alocă suma de 200.000 lei.

Modernizare Strada Grădinarilor

La solicitarea nr.45140/31.07.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că pentru realizarea investiției s-a solicitat suma din credit, propunem diminuarea sumei de la 6.070.000 lei la 1.000.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000.000 lei.

SF Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Burdea

La solicitarea nr.46052/06.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, având în vedere faptul că obținerea avizelor necesită un timp îndelungat, propunem mutarea sumei de 80.000 lei pe anul 2025 astfel pentru anul 2024 se alocă suma de 1.000 lei, pentru anul 2025 suma de 81.000 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

acest sens se alocă suma de 1.000.000 lei.

Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului

La solicitarea fn a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că pentru realizarea investiției s-a solicitat suma și din credit, propunem diminuarea pe anul 2024 cu suma de 4.228.219 lei și mutarea pe anul 2025, astfel pe anul 2024 valoarea propusă este de 23.271.781 lei. În acest sens se alocă suma de 23.271.781 lei.

PT Modernizare strada Stupilor

La solicitarea nr.46313/07.08.2024 a Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte având în vedere că nu se va realiza proiectul în anul 2024 propunem diminuarea pentru anul 2024 cu suma de 199.000 lei astfe se alocă suma de 1.000 lei iar in 2025 suma de 199.000. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

La solicitarea nr.45247/01.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere că s-au actulizat sumele pentru realizarea investiției mai sus menționate propunem pentru anul 2024 diminuarea cu suma de 150.000 lei. În acest sens se alocă sum ade 1.350.000 lei.

SF Modernizare Strada Ion Popdan

La solicitarea nr.46666/08.08.2024 a Serviciului Investiții-Gospodărire-Întreținere, având în vedere faptul că Primăria Muncipiului Satu Mare dorește demararea studiului astfel propunem pentru anul 2024 alocarea sumei de 1.000 lei iar pentru anul 2025 suma de 320.300 lei. În acest sens se alocă suma de 1.000 lei.

Serviciul Investiţii, Gospodărire, Întreținere,

ing. Szucs Zsigmond