ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

NR. 50.434/20.08.2025

2021

Kereskényi Gábor, Primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre   privind modificarea Anexei 1 la HCL 309/19.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Sala de Scrimă “Alexandru Csipler”, proiect  în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

Indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL309/19.11.2021 (privind aprobarea documentației tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler”.

Valoarea totală a investiției:	5.048.738,14  lei fără TVA (6.000.449,47 lei cu TVA), din care:

Construcții-Montaj:    	3.611.922,00 lei  fără TVA (4.298.187,18 lei cu TVA),

DURATA DE REALIZARE A  INVESTIȚIEI: 	20 luni

Primăria municipiului Satu Mare a semnat în data de 14.05.2024  contractul cu nr. 29866RCONTR2024-166 privind prestarea serviciilor de proiectare în faza PT, pentru obiectivul de investiție  „Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler”  cu S.C. NEW MINTHOS S.R.L.

În urma finalizării proiectului tehnic, proiectantul general al lucrării S NEW MINTHOS S.R.L.   depune proiectul tehnic cu nr. 345/2024, recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. 45.861  din 25.07.2025.

În baza devizului general, parte componenta a documentației tehnice în faza PT indicatorii tehnico-economici sunt următorii:

Valoarea totală a investiției:		8.459.604,18  lei fără TVA

din care:

Construcții-Montaj:		5.376.334,78 lei  fără TVA

Durata de execuție:			20 luni

Față de cele expuse mai sus, ținând seama și de prevederile  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale,

Cu raportare și la competențele și atribuțiile consiliului local aprobate prin  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora acesta hotărăște în condițiile legii și are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului și aprobă, la propunerea Primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii,

Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.

INIŢIATOR PROIECT

PRIMAR

Kereskényi Gábor

ing. Criste Florin Calin/ 2 ex.