PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII,  GOSPODĂRIRE – ÎNTREȚINERE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 24764 / 17.04.2026

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Serviciul Investiții, Gospodărire-Întreținere, și Directorul Executiv al Direcției economice  formulează următorul:

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%  și aprobarea sumelor ce se vor deconta în anul 2026 aferente obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2”

Având în vedere prevederile Legii cu nr. 141/2025 prin care se modifica cota de TVA de la 19% la 21% este necesar modificarea anexei 1 reprezentând Indicatorii tehnico-economici și a anexei 2 Devizul General pentru proiectul Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2 întocmite conform Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Având în vedere aprobarea Legii Bugetului de stat pentru anul 2026 coroborat cu prevederile Ordonanței de urgență cu nr. 87 din 23 decembrie 2025 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice este necesară aprobarea sumelor estimate a se deconta în anul 2026 precum și suportarea din bugetul local de venituri și cheltuieli a municipiului Satu Mare a procentului de 20% de cofinanțare aferente acestei sume, pentru proiectul Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2, proiect finanțat prin programul național de investiții Anghel Saligny.

Având în vedere faptul că lucrările la obiectivul de investiții Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2 sunt finalizate suma rămasă de decontat din valoarea eligibilă a contractului de finanțare este de 2.178.429,46 lei TVA inclus.

În conformitate cu prevederile Art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență  nr. 87 din 23 decembrie 2025, procentul de 20% din valoarea eligibilă respectiv 435.685,89 lei TVA inclus, va fi suportată din bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

Sunt respectate prevederile art. 1 alin (5) ”.....Pot fi finantate prin prezentul program obiectivele de investitii care nu sunt incluse la finantare in programele derulate din fonduri externe nerambursabile in perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe nationale sau comunitare, inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne sau internationale...” coroborate cu prevederile art. 4 alin (10) din Ordonanța de Urgență 95/2021 ”  (10)  Nu sunt eligibile obiectivele de investiţii care au fost aprobate la finanţare şi sunt în derulare prin programe naţionale, care nu au execuţie bugetară la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă....”,

Se vor respecta prevederile Art. 3 din Ordonanța de Urgență 95/2021 conform căruia                        ”Obiectivele de investiţii care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

Raportat la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: .....Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art.1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială..... Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare..”,

Față de cele expuse mai sus, văzând și prevederile din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora consiliul local hotărăște în condițiile legii și are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Director Executiv                             					Șef Serviciu Investiții, 						         		                           Gospodărire-Întreținere Ec.Ursu Lucica                                  				                ing. Szűcs Zsigmond

Ing.Sergiu Boros/ 2 ex